**Описание отчета «Анализ заявок МПЗ (внешний)»**

Контроль обеспечения материалами производится в отчете «Анализ заявок на МПЗ» и позволяет вывести информацию в необходимых разрезах: по дате выполнения, по объектам, по номенклатуре, по заявкам на МПЗ и тд.

Предусмотрены следующие показатели:

* Контрагент – контрагент, указанный в документе «Заказ поставщику», связанному с заявкой.
* Склад объекта строительства – склад, указанный в заявке.
* Дата выполнения – дата, указанная инициаторами заявки. На данную дату инициаторы ожидают МПЗ.
* Складские остатки ДМТС (включая Карпова С.С) – свободные остатки данной номенклатуры (всего – резерв) на группе складов ДМТС, а также количество, находящееся в эксплуатации у физ.лица Карпова С.С.
* Заявка на МПЗ – количество по заявке на МПЗ.
* Необработанные заявки – кол-во неотработанных позиций по заявке.
* Поступление на склад ДМТС (резерв), шт – количество зарезервированного материала под исполнение потребностей по заявке на МПЗ, где склад резервов отличается от склада, указанного в заявке.
* В заказах поставщику – количество, заказанное поставщику документами «Заказ поставщику» по данной заявке на МПЗ;
* Оплаты, руб (+) – оплата по заказам поставщику. Поскольку в заказе поставщику цены указаны позиционно, а оплата общая, то сумма оплаты распределяется пропорционально заказу. Фактически, колонка отвечает на вопрос «Сколько нам должны?».
* План по закупкам, руб – сумма номенклатурных позиций в заказе поставщику.
* Товарный кредит, руб (-) – данные заполняются в том случае, если по заказу поставщику было поступление, но не было оплаты. Фактически, колонка отвечает на вопрос "Сколько мы должны?».
* План перемещения, шт – кол-во, указанное в документе «План перемещения».
* Дата на отгрузку – данные из реквизита документа «План перемещения».
* Поставлено – кол-во, поставленное на склад заявки.
* Выполнено – кол-во, списанное в производство или переданное в эксплуатацию по данной заявке (для заявок с видом операции «На затраты» и «В эксплуатацию»).